# 0 форма 1.3

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://cherel.ru/ |
| Дата опубликования | 29.05.2020г. |
| Отчетный период | 2020год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в мае 2020 года

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТП-384 | 01.05.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 2 | ТП-380 | 02.05.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 3 | ТП-385 | 03.05.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 4 | ТП-172 | 04.05.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 5 | ТП-173 | 05.05.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 6 | ТП-219 п.8(3) | 06.05.2020 |  | 1час | Перестановка опоры |  |
| 7 | ТП-382 | 07.05.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 8 | ТП-234 | 08.05.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 9 | ТП-77 | 09.05.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 10 | ТП-380 | 09.05.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 11 | ТП-231 | 10.05.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 12 | ТП-183 | 10.05.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 13 | ТП-213 | 11.05.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт + устранение нагрева п.5 ввод ф. «В» |  |
| 14 | ТП-191 | 11.05.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 15 | РП-28 2СШ-10кВ; 1СШ-0,4кВ; Т-2 | 12.05.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 16 | РП-28 1СШ-10кВ; 2СШ-0,4кВ; Т-1 | 13.05.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 17 | ТП-167 | 14.05.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 18 | ТП-118 п.1(1) | 14.05.2020 |  | 1час | Правка опоры №31 |  |
| 19 | ТП-326 | 14.05.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 20 | ТП-227 | 15.05.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 21 | ТП-35 | 15.05.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 22 | ТП-139 | 16.05.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 23 | ТП-223 | 16.05.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 24 | ТП-391 | 17.05.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 25 | ТП-228 | 17.05.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 26 | ТП-545 п.5(3) | 18.05.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 27 | ТП-545 п.5(4) | 19.05.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 28 | ТП-2114 п.3(3); п.5(3) | 19.05.2020 |  | 1час | Подключение отгоревшей жилы КЛ-0,4кВ на магазин «Северный градус» ул. Первомайская-42 |  |
| 29 | ТП-219 | 20.05.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт+ устранение нагрева п.3(4) |  |
| 30 | ТП-311 | 20.05.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 31 | ТП-233 | 21.05.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 32 | ТП-377 | 21.05.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 33 | ТП-545 п.1(3) | 22.05.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 34 | ТП-128 РУ-10кВ; Т-1,2 | 22.05.2020 |  | 1час | текущий ремонт |  |
| 35 | ТП-353 п.3(4) | 22.05.2020 |  | 1час | Включение отремонтированной КЛ-0,4кВ ул. Сталеваров-58А—ул. Сталеваров-58—ул. Металлургов-5Б |  |
| 36 | ТП-203 | 22.05.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 37 | ТП-205 п.1(2) | 22.05.2020 |  | 1 час | Устранение нагрева на наконечниках ул. Перваомайская-35 |  |
| 38 | ТП-554; РУ-0,4кВ; АВ-2. | 22.05.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт АВ-2 |  |
| 39 | ТП-544 п.3(3) | 23.05.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ |  |
| 40 | ТП-236 | 23.05.2020 |  | 1час | Капитальный ремонт |  |
| 41 | РП-4 п.1(1);п.1(3) | 23.05.2020 |  | 1час | Перенос опоры, монтаж СИП |  |
| 42 | ТП-304 | 23.05.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 43 | ТП-49 | 24.05.2020 |  | 1час | Текущий ремонт |  |
| 44 | ТП-141 | 24.05.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 45 | ТП-375 | 25.05.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 46 | ТП-813 | 25.05.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 47 | ТП-160 | 26.05.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 48 | ТП-103 | 26.05.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 49 | ТП-197 | 27.05.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 50 | ТП-2018 | 27.05.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 51 | ТП-1145 | 28.05.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 52 | ТП-113 п.1(3); п.6(4) | 28.05.2020 |  | 1 час | Ремонтные работы по заявке от гидрометеорологического бюро на «посту наблюдения» ул. Окинина-7 |  |
| 53 | ТП-2001,2002,2003,2004 | 28.05.2020 |  | 1 час | Работы по заявке на ВЛ-10кВ по замене разъединителя на оп. №4 и проведение испытаний |  |
| 54 | ТП-10612 | 28.05.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 55 | ТП-2314 | 29.05.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 56 | ТП-353 РУ-0,4кВ | 29.05.2020 |  | 1 час | Заводка КЛ-0,4кВ и подключение в РУ-0,4кВ на ТП |  |
| 57 | ТП-235 | 29.05.2020 |  | 1 час | Капитальный ремонт |  |
| 58 | ТП-1044 | 30.05.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 59 | БКТП-26 п.1(9) | 30.05.2020 |  | 1 час | Перенос опоры |  |
| 60 | ТП-1612 | 30.05.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 61 | ТП-195 | 31.05.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |
| 62 | ТП-14 | 31.05.2020 |  | 1 час | Текущий ремонт |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |