# Утверждаю:

# Директор МУП «Электросеть»

# _______________ / С.П. Бречалов/

# "____" ____________ 20____ года

# Краткое описание инвестиционной программы

# МУП «Электросеть» на 2015 – 2019 годы

# г. Череповец

# 2019 год

I. Общая характеристика инвестиционной программы

Инвестиционной программой Муниципального унитарного предприятия города Череповца «Электросеть» на 2015 – 2019 годы, запланировано 159 мероприятий, общей стоимостью 903,753 млн. рублей, без учета НДС. В том числе:

- 2015 год – финансирование капитальных вложений 134,865 млн. рублей амортизационные отчисления и 11,313 млн. рублей прибыль предприятия;

- 2016 год – финансирование капитальных вложений 154,374 млн. рублей амортизационные отчисления и 13,875 млн. рублей прибыль предприятия;

- 2017 год – финансирование капитальных вложений 170,385 млн. рублей амортизационные отчисления и 29,250 млн. рублей прибыль предприятия;

- 2018 год – финансирование капитальных вложений 163,107 млн. рублей амортизационные отчисления и 24,402 млн. рублей прибыль предприятия;

- 2019 год – финансирование капитальных вложений 169,534 млн. рублей амортизационные отчисления и 25,563 млн. рублей прибыль предприятия.

Повышение энергоэффективности, надежности электроснабжения, техническое перевооружение, снижение потерь электрической энергии, создание возможности технологического присоединения новых объектов, в связи с интенсивным ростом застройки города  – являются наиболее приоритетными направлениями работы предприятия.

Площадки реализации мероприятий программы расположены в г. Череповец и пгт. Кадуй Вологодской области.

Основанием для разработки данной программы является соблюдение требований:

- Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановления Правительства Вологодской области от 30 июля 2010 года №886 «О долгосрочной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»;

- Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса";

- Приказа Министерства энергетики РФ от 13 декабря 2011 г. № 587 "Об утверждении перечня работ, непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса";

- Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Череповца на 2013-2016 годы и перспективу до 2020 года, утвержденной решением Череповецкой городской Думы от 25.12.2012 № 271 п.90;

- Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861).

- необходимостью обеспечения определенного уровня качества электроэнергии, в соответствии с ГОСТ;

- необходимостью обеспечения надежного электроснабжения социально-значимых объектов города и жилых домов, и т.д.

Действующая инвестиционная программа МУП «Электросеть» на 2015 – 2019 годы согласована Региональной энергетической комиссией Вологодской области и утверждена Департаментом Топливно-энергетического комплекса Вологодской области в декабре 2015 года.

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы

1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

1.1. Реконструкция РУ – 0,4 кВ трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, с заменой вводных автоматических выключателей APU-30 и APU-50, на автоматические выключатели типа ВА.  Данное мероприятие проводится с 2012 года по 2019 год. Общий объем финансирования составляет 4,681 млн. руб. В период с 2015 по 2019 год – 4,494 млн. руб.

1.2. Реконструкция РУ – 10 кВ трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, с заменой разъединителей типа РВ на выключатели нагрузки типа ВНР (ВНА) и повышением надежности электроснабжения. Данное мероприятие проводится с 2012 года по 2019 год. Общий объем финансирования составляет 3,751 млн. руб. В период с 2015 по 2019 год – 3,161 млн. руб.

1.3. Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, с установкой дополнительного оборудования, в целях обеспечения возможности технологического присоединения и повышением надежности электроснабжения. Данное мероприятие проводится с 2015 года по 2019 год. Общий объем финансирования составляет 4,699 млн. руб.

1.4. Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, с заменой кабельных перемычек на трансформаторы и повышением надежности электроснабжения. Данное мероприятие проводится с 2016 года по 2018 год. Общий объем финансирования составляет 1,416 млн. руб.

1.5. Замена в связи с физическим износом и с целью снижения потерь трансформаторов мощностью 180, 315, 320, 560 кВА на трансформаторы 400 и 630 кВА. Данное мероприятие проводится с 2015 года по 2019 год. Общий объем финансирования составляет 8,118 млн. руб.

1.6. Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-374. Данное мероприятие проводится в 2019 году. Общий объем финансирования составляет 1,037 млн. руб.

1.7. Реконструкция распределительных пунктов 10 кВ, с заменой вводных и секционных масляных выключателей на вакуумные выключатели, реконструкция системы РЗА для обеспечения надежности электроснабжения потребителей города. Предполагается реконструкция 16 РП 10 кВ. Данное мероприятие проводится с 2015 года по 2019 год. Общий объем финансирования составляет 77,001 млн. руб.

1.8. Реконструкция воздушных линий 0,4 кВ. Предполагается реконструкция 7 ВЛ-0,4 кВ протяженностью линий 1,731 км. Данное мероприятие проводится с 2015 года по 2018 год. Общий объем финансирования составляет 1,655 млн. руб.

1.98. Реконструкция воздушных линий 10 кВ. Предполагается реконструкция 2 ВЛ-10 кВ протяженностью линий 0,81 км. Данное мероприятие проводится с 2018 года по 2019 год. Общий объем финансирования составляет 1,388 млн. руб.

2. Создание систем телемеханики и связи. Основная цель - снижение потерь электрической энергии, автоматизация системы учета электроэнергии.

2.1. Модернизация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии на базе оборудования Iskraemika. Данное мероприятие проводится с 2013 года по 2017 год. Общий объем финансирования составляет 64,303 млн. руб. В период с 2015 по 2017 год – 32,902 млн. руб.

2.2. Новое строительство автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии на базе оборудования Инкотекс (Меркурий). Данное мероприятие проводится с 2016 года по 2017 год. Общий объем финансирования составляет 40,999 млн. руб.

2.3. Модернизация автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии на базе оборудования Инкотекс (Меркурий). Данное мероприятие проводится с 2018 года по 2019 год. Общий объем финансирования составляет 19,970 млн. руб.

2.4. Новое строительство автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии на базе оборудования Инкотекс (Меркурий). В 2019 году запланирована разработка проектной документации. Общий объем финансирования составляет 0,811 млн. руб.

2.5. Создание системы телемеханики на трансформаторных подстанциях. Данное мероприятие проводится в 2019 году. Общий объем финансирования составляет 1,050 млн. руб.

3. Новое строительство:

3.1. Строительство кабельных линий 10 кВ. Цель мероприятия – прокладка линий в связи с физическим износом существующих, а так же дополнительных вводных линий, передача трансформаторной мощности от центров питания для устранения ограничений в технологическом присоединении потребителей, улучшение надежности электроснабжения. В объем работ входит непосредственно выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажные работы. В общей сложности предполагается строительство порядка 203,78 км линий. Данное мероприятие проводится с 2015 года по 2019 год. Общий объем финансирования составляет 233,217 млн. руб.

3.2. Строительство кабельных линий 0,4 кВ. Цель мероприятия – прокладка линий в связи с физическим износом существующих, а так же дополнительных вводных линий. В объем работ входит непосредственно выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажные работы. В общей сложности предполагается строительство порядка 6,382 км линий. Данное мероприятие проводится с 2015 года по 2019 год. Общий объем финансирования составляет 14,690 млн. руб.

3.3. Строительство воздушных линий 0,4 кВ, 10 кВ. Цель мероприятия - строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям. В объем работ входит непосредственно выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажные работы. Построено 7,795 км линий. Данное мероприятие реализовано в период с 2015 года по 2018 год. Общий объем финансирования составляет 10,326 млн. руб.

3.4. Строительство распределительного пункта 10 кВ в 108 микрорайоне Зашекснинского района направленного на осуществление возможности подключения нагрузок 108 и 107 микрорайонов, для устранения ограничений в технологическом присоединении потребителей, и улучшения инвестиционной привлекательности восточной части Зашекснинского района. В объем работ входит непосредственно выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажные работы. Данное мероприятие проводится с 2015 года по 2018 год. Общий объем финансирования составляет 32,088 млн. руб.

3.5. Строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, в целях передачи трансформаторной мощности подстанций 10/0,4 кВ для устранения ограничений в технологическом присоединении потребителей. Данное мероприятие проведено с 2015 года по 2019 год. Общий объем финансирования составляет 23,910 млн. руб.

3.6. Строительство кабельного блока по ул. Монтклер к ПС «Южная», для последующей прокладки в нем КЛ-10 кВ от ПС «Южная» до РП -10 кВ Зашекснинского района. Данное мероприятие проведено с 2015 года по 2018 год. Общий объем финансирования составляет 118,448 млн. руб.

4. Прочее новое строительство.

4.1. Замена индукционных реле РТ-80, РТВ, РТМ на электронные реле. Цель - снижение расхода эл. энергии на «собственные нужды» потребляемую на РП-10, а так же сокращение эксплуатационных затрат. Данное мероприятие реализовано в период с 2012 года по 2015 год. Общий объем финансирования составляет 4,622 млн. руб. За 2015 год – 0,737 млн. руб.

4.2. Реконструкция системы отопления Кадуйского участка. Цель мероприятия – автоматическое регулирование потребления тепла в зависимости от наружных условий, а также снижение потребления тепла при небольшом уменьшении внутренней температуры помещений. Данное мероприятие реализовано в 2015 году. Общий объем финансирования составляет 0,691 млн. руб.

4.3. Приобретение и внедрение автоматизированной телефонной станции. Цель – обеспечение предприятия надежной и современной связью, замена исчерпавшего свой ресурс оборудования, оптимизация затрат. Данное мероприятие реализовано в 2015 году. Общий объем финансирования составляет 1,460 млн. руб.

4.4. Развитие и поддержание в работоспособном состоянии информационной системы предприятия. Предусматривается замена техники с истекшим сроком полезного использования, а так же приобретение нового оборудования. Данное мероприятие проводится с 2015 года по 2019 год. Общий объем финансирования составляет 9,003 млн. руб.

4.5. Освещение кабельного тоннеля по Октябрьскому проспекту. Данное мероприятие реализовано в 2016 году. Общий объем финансирования составляет 2,296 млн. руб.

4.6. Охранная сигнализация кабельного тоннеля по Октябрьскому проспекту. Данное мероприятие реализовано в 2016 году. Общий объем финансирования составляет 1,540 млн. руб.

4.7. Единая автоматизированная система технологического управления электросетевым комплексом предприятия. Выполнено обследование в 2016 году. Общий объем финансирования составляет 0,484 млн. руб.

4.8. Охранно – пожарная сигнализация в камерах от ГПП «Искра». Данное мероприятие реализовано в 2016 году. Общий объем финансирования составляет 0,285 млн. руб.

4.9. Монтаж системы автоматического пожаротушения кабельного тоннеля по Октябрьскому проспекту. Предусматривает замену пожарных извещателей ДИП-212-45 и ИП-103 на линейный тепловой извещатель PHSC. Данное мероприятие реализовано в период с 2015 по 2016 год. Общий объем финансирования составляет 3,276 млн. руб.

4.10. Реконструкция системы отопления распределительных пунктов 10 кВ, направлена на снижение потерь на потребляемую электрическую и устранение неблагоприятного воздушно-теплового микроклимата. Данное мероприятие реализовано в период с 2013 по 2015 годы. Общий объем финансирования составляет 0,866 млн. руб. В 2015 году – 0,4 млн. руб.

4.11. Внедрение интегрированной системы охраны объектов электросетевого хозяйства предприятия. Цель - повышение уровня безопасности объектов электросетевого хозяйства предприятия МУП “Электросеть” и осуществления физической защиты сетевого хозяйства на основе единой системы планирования и реализации комплекса технических и организационных мер. Данное мероприятие реализовано в период с 2014 по 2016 годы. Общий объем финансирования составляет 39,411 млн. руб. В период с 2015 по 2016 год – 27,125 млн. руб.

4.12. Реконструкция трансформаторной подстанции № 839 (система дренажа), направлено на отведение пристеновых вод и обеспечение безопасной эксплуатации. Данное мероприятие реализовано в период с 2016 по 2017 годы. Общий объем финансирования составляет 0,633 млн. руб.

4.13. Модернизация интегрированной системы безопасности электросетевого хозяйства. Данное мероприятие проводится с 2017 по 2019 год. Общий объем финансирования составляет 14,572 млн. руб.

4.14. Реконструкция теплового узла производственной базы в п.Кадуй. Данное мероприятие реализовано с 2017 году по 2018 год. Общий объем финансирования составляет 0,134 млн. руб.

4.15. Модернизация системы антиобледенения здания по ул.Ленина, д.24. Данное мероприятие реализовано в 2017 году. Общий объем финансирования составляет 0,011 млн. руб.

4.16. Модернизация системы антиобледенения ЗРУ-10 кВ главной понизительной подстанции. Данное мероприятие реализовано в 2017 году. Общий объем финансирования составляет 0,139 млн. руб.

4.17. Модернизация сервера. Данное мероприятие реализовано в 2017 году. Общий объем финансирования составляет 0,001 млн. руб.

4.18. Модернизация автомобиля. Данное мероприятие реализовано в 2017 году. Общий объем финансирования составляет 0,219 млн. руб.

4.19. Реконструкция трансформаторной подстанции № 65 (система дренажа), направлено на отведение пристеновых вод и обеспечение безопасной эксплуатации. Данное мероприятие реализовано в 2018 году. Общий объем финансирования составляет 0,750 млн. руб.

4.20. Строительство системы дренажа трансформаторных подстанций, направлено на отведение пристеновых вод и обеспечение безопасной эксплуатации. Данное мероприятие проводится с 2018 года по 2019 год. Общий объем финансирования составляет 3,51 млн. руб.

4.21. Приобретение передвижной электролаборатории РУСИЧ-1G  для производственной лаборатории в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей. Данное мероприятие реализовано в 2018 году. Общий объем финансирования составляет 9,989 млн. руб.

4.22. Реконструкция помещения для складирования материалов. Данное мероприятие реализовано в 2018 году. Общий объем финансирования составляет 0,608 млн. руб.

4.23. Приобретение оборудования (установка горизонтально-направленного бурения, установка управляемого прокола, система приготовления буровых растворов) в целях сокращения сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению потребителей. Данное мероприятие проводится в 2019 году. Общий объем финансирования составляет 17,55 млн. руб.

4.24. Приобретение геодезического оборудования в целях сокращения сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению потребителей. Данное мероприятие реализовано в 2018 году. Общий объем финансирования составляет 1,263 млн. руб.

4.25. Прочее приобретение оборудования. Покупка оборудования для производственной лаборатории, сетевого и монтажного участков предприятия, покупка двух трансформаторных подстанций ООО «ЧЭСК», в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей. В период с 2015 по 2018 год произведены закупочные процедуры на сумму 9,515 млн. рублей.

4.26. Установка вытяжной вентиляции в помещении постирочной по ул. Милютина, д.3. Данное мероприятие проводится в 2019 году. Общий объем финансирования составляет 0,023 млн. руб.

4.27. Реконструкция служебных помещений в здании Диспетчерского комплекса по ул. Милютина, д.3. Данное мероприятие реализовано в 2018 году. Общий объем финансирования составляет 0,298 млн. руб.

4.28. Реконструкция гаражного бокса по ул. Ленина, д.24. Данное мероприятие реализовано в 2018 году. Общий объем финансирования составляет 0,426 млн. руб.

4.29. Монтаж системы видеонаблюдения на прилегающей территории к адм. зданию по ул. Ленина, д.24. Данное мероприятие реализовано в 2018 году. Общий объем финансирования составляет 0,107 млн. руб.

5. Приобретение легкового и грузового автотранспорта. Цель мероприятия обновление автомобильного парка, снижение затрат на ГСМ, эксплуатационных затрат, а так же повышение реагирования. Данное мероприятие проводится с 2015 по 2019 год. Общий объем финансирования составляет 46,685 млн. руб. В том числе:

- 2015 год: приобретено 5 ед. техники, общей стоимостью 9,7 млн. руб.,

- 2016 год: приобретено 3 ед. техники, общей стоимостью 2,135 млн. руб.,

- 2017 год: приобретено 5 ед. техники, общей стоимостью 7,224 млн. руб.,

- 2018 год: приобретено 6 ед. техники, общей стоимостью 15,372 млн. руб.,

- 2019 год: планируется приобретение 7 ед. техники, общей стоимостью 12,254 млн. руб.

6. Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью до 15 кВт. Данное мероприятие выполняется с 2015 по 2019 годы. Общий объем финансирования составляет 104,356 млн. руб. В том числе:

- 2015 год: 11,313 млн руб., построено: 1,84 км КЛ-0,4 кВ,  3,69 км ВЛ-0,4 кВ;

- 2016 год: 13,875 млн. руб., построено 1 ед. 2БКТП 10/0,4 кВ; 1,255 км КЛ-0,4 кВ;                   5,731 км ВЛ-0,4 кВ; 0,81 км КЛ-10 кВ;

- 2017 год: 29,250 млн. руб., 1 ед. 2БКТП 10/0,4кВ; 11,326 км КЛ-0,4 кВ; 14,766км ВЛ-0,4 кВ 0,07 км КЛ-10 кВ;

- 2018 год: 29,123 млн. руб., 5,34 км КЛ-0,4 кВ; 8,142 км ВЛ-0,4 кВ;

- 2019 год: 20,796 млн. руб., 0,5 км КЛ-0,4 кВ; 14,0 км ВЛ-0,4 кВ.

7. Строительство объектов электросетевого хозяйства с целью технологического присоединения энергоустановок потребителей к электрическим сетям максимальной мощностью до 150 кВт. Данное мероприятие выполняется с 2018 по 2019 годы. Общий объем финансирования составляет 10,646 млн. руб. В том числе:

- 2018 год: 5,879 млн. руб., 2,375 км КЛ; 0,695 км ВЛ;

- 2019 год: 4,767 млн. руб., 1,86 км КЛ; 1,44 км ВЛ.